## Slide 1: Proyecto universitario: CombiLabHUB
Avance del trabajo sobre scoring functions proteína-ligando en CASF-2016
combi-lab · estado al 26 de octubre de 2026

## Slide 2: Qué buscamos con el proyecto
1
Evaluar SF publicadas
Reunir scoring functions proteína-ligando de la literatura y medirlas en un mismo benchmark: CASF-2016.
2
Solo inferencia
Usar los modelos ya entrenados que publican los autores, sin reentrenar ninguna SF.
3
Instalación reproducible
Cada SF con su entorno en Anaconda o Docker, guía de instalación paso a paso y un test propio.

## Slide 3: De dónde salen las SF a evaluar
49
Lista 1 · relevamiento original
SF de Eaves et al. (2026) y Su et al. (2019), con sus repositorios descargados y clasificadas por nivel de dificultad.
25
Lista 2 · revisión de Transformers
Modelos de las diapositivas 22 y 23 de Apresentação.pdf; 13 tienen repositorio público y se revisaron uno por uno.

## Slide 4: CombiLabHUB: un plugin por SF
Entorno
environment.yml con versiones fijas y Dockerfile con el commit y el MD5 del modelo
›
Predicción
predict_<sf>.py puntúa una carpeta de complejos y escribe pdbid, pKd_predicted
›
Test y demo
test_1a30.py contra el valor publicado; demo .bat (conda) y docker .bat / .sh
Herramientas: run_coreset_level1 (core set CASF-2016), evaluate_casf.py (PCC, SD, Spearman, RMSE) y docker_test_all (prueba todas las imágenes).
Repositorio: oarrua88/combi_lab_hub_tmp (temporal) hasta tener permiso en combilab-furg/combi_lab_hub.

## Slide 5: 24 SF instaladas y funcionando
12
Nivel 1
CPU y modelo listo
ET-Score, GB-Score, OnionNet-2, SFCNN, PLANET, egGNN, GIGN, EHIGN-PLA, saCNN, DEAttentionDTA, RFL-Score, DeepRLI
9
Nivel 2
Pasos extra
DeepBindGCN, HAC-Net, delta_LinF9_XGB, GraphscoreDTA, IGModel, ConBAP, MMPD-DTA, T-ALPHA, DTITR
3
Nivel 3
Pesadas, corren en CPU
PointNet / PointTransformer, PIGNet2, BAPA
Todas pasan el test con 1a30 en desarrollo. DeepRLI, MMPD-DTA, T-ALPHA y DTITR son de la Lista 2.

## Slide 6: Tests con 1a30 en la PC del laboratorio
Chart: 
| Docker | Windows (conda) | En los dos | En al menos uno
SF | 16 | 14 | 13 | 17
En los dos (13)
Las 10 del Nivel 1 + DeepRLI, MMPD-DTA y DTITR
Solo Docker (3)
RFL-Score, delta_LinF9_XGB* y T-ALPHA*
Solo Windows (1)
HAC-Net
* Solo corren en Linux, no llevan test en Windows

## Slide 7: 9 SF listas que esperan su test en la PC
Scoring function | Nivel | Docker | Windows
RFL-Score | 1 | PASS | Pendiente
HAC-Net | 2 | Pendiente | PASS
IGModel | 2 | Pendiente | Pendiente
ConBAP | 2 | Pendiente | Pendiente
DeepBindGCN | 2 | Pendiente | Pendiente
GraphscoreDTA | 2 | Pendiente | Pendiente
PointNet | 3 | Pendiente | Pendiente
PIGNet2 | 3 | Pendiente | Pendiente
BAPA | 3 | Pendiente | Pendiente
Cómo correrlos
Docker: un solo comando con tools\docker_test_all.bat y los 8 plugins; deja un resumen en resultados_docker.
Windows: doble clic en el demo_<sf>.bat de cada plugin.

## Slide 8: Los resultados reproducen lo publicado
0.7467
PIGNet2
PCC en los 285 complejos de CASF-2016 preparados por los autores; el artículo informa 0.747
0.869
T-ALPHA
PCC en CASF-2016 con las features precalculadas de los autores, igual al artículo
= autores
Nivel 1
ET-Score, SFCNN, saCNN y egGNN dan para 1a30 el mismo pKd que los autores o Eaves et al.

## Slide 9: SF bloqueadas o descartadas
5
Esperan una descarga
Dynaformer: checkpoints en OneDrive
TopoFormer: modelos en weilab.math.msu.edu
DTA-GTOmega: pesos de OmegaFold (~3 GB)
DBGT-PLA: grafos IChem de los autores
EGNA: perfil HHblits de 1a30 (web)
×
Descartadas o no viables
Sin modelo entrenado: CPIScore, DeepTGIN, GITK, TransScore
Solo pre-entrenamiento: PLiSAGE
No aplica a CASF-2016: SST
Bases o licencias pesadas: CGraphDTA, P3-Score
Solo API privada: HydraScreen

## Slide 10
Próximos pasos
Correr en la PC los tests pendientes de las 9 SF (Docker y Windows)
Conseguir las descargas de las 5 SF bloqueadas y armar sus plugins
Grabar en video la corrida del core set completo (285 complejos) y calcular el PCC
Probar las versiones corregidas de Eaves et al. y preparar el informe comparativo
Construir la interfaz para ejecutar cada SF
Pasar todo al repositorio oficial cuando estén los permisos